## Slide 1: Teamreflexion (Projekt „Kraut und Rüben“) Leistungsnachweis SuK
07.05.2025 (Lernfeld-5)

## Slide 2: Projektüberblick und SMART-Ziel
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Projektübersicht:
„Kraut und Rüben“ – Datenbank für zukünftige Geschäftsmodelle designen (ERD-Model)
Datenbankaufbau: Erstellung eines relationalen Datenbankmodells und Einfügen von Testdaten
Abfragen: SQL (JOIN, SELECT)
SMART-Ziel:
In diesem Lernfeld haben wir vor, 4 Wochen lang als Team an der Datenbank des Kunden ‚Kraut und Rüben‘ zu arbeiten. Unser Ziel ist es, die Datenbank so zu erweitern, dass sie für neue Geschäftsmodelle genutzt werden kann. Wir erstellen ein relationales Datenbankmodell, fügen Testdaten ein und schreiben SQL-Abfragen wie JOIN und SELECT. Dieses Projekt ist für uns besonders interessant, da wir mit SQL, Datenbanken und der Projektmanagement-Methode Scrum arbeiten werden. Wir teilen die Aufgaben fair auf, helfen uns gegenseitig, planen genau Zeit zum Recherchieren und Lernen ein und arbeiten Schritt für Schritt mit einem Trello-Board.
Unser Projekt ist in zwei Phasen unterteilt: LN1 (ERD-Modell) und LN2 (Präsentation der funktionalen Datenbank).

## Slide 3: Methoden & Teamorganisation
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Projektmanagement-Methode
Die Zusammenarbeit zu analysieren

## Slide 4: Methoden & Teamorganisation
07.05.2025 (Lernfeld-5)

## Slide 5: Methoden & Teamorganisation
07.05.2025 (Lernfeld-5)

## Slide 6: Analyse der Herausforderungen und Erfolge im Projektverlauf
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Herausforderungen & Lösungen
Positive Teamarbeit & Stärken
Lernzuwachs und persönliche Entwicklung

## Slide 7: Herausforderungen & Lösungen
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Zeitmanagement und parallele Schulaufgaben
  Herausforderung: Zeitdruck durch schulische Aufgaben und ungleiche Verteilung (Z.B Englisch Leistung Nachweis / WuG Abgabe)
  Lösung: Flexible Planung, regelmäßige Updates im Trello-Board
Unterschiedliche Kenntnisse und technische Unterschiede
  Herausforderung: Unterschiedliche Erfahrungslevels mit Datenbank oder Projektmanagement-methode
  Lösung: Aufgaben nach Stärken verteilt, gegenseitige Unterstützung und Austausch.

## Slide 8: Positive Teamarbeit & Stärken
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Verlässlichkeit: Wir konnten stets aufeinander zählen. Bei Bedarf wurde sofortige Unterstützung angeboten.
Kooperative Zusammenarbeit: Jeder hat seine individuellen Stärken eingebracht, was die Arbeitsteilung effizient und harmonisch gestaltet hat.

## Slide 9: Lernzuwachs und persönliche Entwicklung
07.05.2025 (Lernfeld-5)
Hamid:
Besseres Verständnis für Aufgabenverteilung und Feedback im Team.
Neue Arbeitsmethoden durch Scrum und Trello erlernt.
Ahmad:
Erweiterte Kenntnisse in komplexen SQL-Abfragen und deren Optimierung.
Verbesserte Fähigkeiten in Datenbankmodellierung

## Slide 10: Danke
07.05.2025 (Lernfeld-5)